### ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

### МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН

### СОВЕТ НАРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### РЕШЕНИЕ

с. Нарга

07.03.2017							            № 4

Об утверждении Плана ремонта

водоснабжения Наргинского сельского поселения

на период 2018-2022 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Томской области от 12.12.2014 № 485а

СОВЕТ НАРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

- Утвердить План ремонта сетей водоснабжения Наргинского сельского

поселения на период 2018-2022гг. согласно приложению к настоящему решению.

- Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене для

ознакомления жителей Наргинского сельского поселения и разместить на официальном сайте Администрации Наргинского сельского поселения.

- Контроль над исполнением настоящего решения возложить на контрольно-

правовой комитет Совета Наргинского сельского поселения.

4.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета Наргинского сельского поселения

Глава  Наргинского сельского поселения		                          М.Т. Пономарев

Утверждаю

Глава Наргинского сельского

поселения

_______________ М.Т. Пономарев

07.03.2017г.

ПЛАН

капитального ремонта и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства, относящихся к водоснабжению Наргинского сельского поселения

| п/п | Наименование вида работ | Адрес объекта | Диаметр трубы, мм | Протяженность по годам, м (или объем, куб.м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Капитальный ремонт помещения станции водоподготовки | с. Нарга ул.Молодежная |  | 350 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция павильона неработающей водонапорной башни и помещений скважин | с. Нарга ул.Молодежная |  | 170 86 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт магистрального водопровода с.Нарга | ул.Ленина от водонапорной башни до ул. Нагорная | 160 | 500 | 500 | 500 |  |  |
|  | Капитальный ремонт магистрального водопровода с.Нарга | ул.Молодежная от перекрестка с ул.Ленина к домам №10,11,12 | 50 25 |  | 150 120 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт магистрального водопровода с.Нарга | ул.К.Маркса от колодца по ул.К.Маркса, 38 до ул.Нагорная | 110 |  |  |  | 500 | 500 |
|  | Капитальный ремонт магистрального водопровода с.Нарга | Закольцовка ул.К.Маркса-ул.Ленина по ул.Нагорная | 110 |  |  |  |  | 200 |
|  | Капитальный ремонт магистрального водопровода с.Нарга | ул.К.Маркса от колодца у магазина «Фактория» к домам К.Маркса 28а, 26а, до перекрестка с ул.Гастелло | 110 |  |  |  | 290 |  |
|  | Капитальный ремонт магистрального водопровода с.Нарга | от колодца ул.Гастелло до колодца между ул.Федорова и ул. Строителей и по ул. Строителей до д. №1а | 110 |  |  |  | 360 |  |
|  | Капитальный ремонт магистрального водопровода с.Нарга | от колодца между ул.Федорова и ул. Строителей по ул. Федорова, закольцевать с колодцем по ул.Строителей | 110 |  |  |  |  | 400 |
|  | Капитальный ремонт магистрального водопровода с.Нарга | ул.Молодежная от перекрестка с ул.К.Маркса до д.№1 | 110 |  |  |  |  | 360 |
|  | Капитальный ремонт павильона водонапорной башни | с.Сарафановка, ул.Совхозная, 47а |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт магистрального водопровода с.Сарафановка | ул.Школьная от перекрестка с ул.Пионерская до д.№2 | 110 |  | 700 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт магистрального водопровода с.Сарафановка | От водонапорной башни по ул.Совхозная, 47а до ул.Совхозная | 100 | 120 |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт магистрального водопровода с.Сарафановка | Ул.Совхозная от врезки трубы от башни до д.№59 | 63 |  |  | 435 |  |  |
|  | Капитальный ремонт магистрального водопровода с.Сарафановка | От врезки трубы от водонапорной башни по ул.Совхозная до перекрестка с ул.Школьная, по улШкольная до перекрестка с ул.Новая, по ул.Новая до колодца от водонапорной башни ул.Школьная, 40а | 63 |  |  |  | 490 |  |
|  | ИТОГО по поселению: |  |  | 620 | 1470 | 935 | 1640 | 1460 |